附件7

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 北京自然博物馆结构安全及房屋修缮检测鉴定项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 行政保卫部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市建设工程质量第六检测所有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 史英周 |  |  |  |  | 联系电话 | 13521099580 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 63.6768 | 63.6768 | 60.5 | 10 |  | 95.01% |  | 9.50 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 63.6768 | 63.6768 | 60.5 | — |  | 95.01% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成四栋建筑物（1958年展览楼、田家炳标本楼、02年展厅扩建、恐龙公园）房屋现状调查； 目标2：现场完成四栋建筑物的结构检测工作（构件混凝土强度检测、构件截面检测、构件钢筋情况检测、结构构件外观情况检查、建筑物四角垂直偏差检测)； 目标3：完成被检测建筑物的结构建模分析及承载力验算； 目标4：针对四栋建筑物进行结构安全性分析，分别给出安全性鉴定结论及相关建议。 |  |  |  |  |  | 预期目标全部完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 1958年展览楼的房屋结构安全性鉴定报告 |  |  | 通过验收 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： | 田家炳标本楼的房屋结构安全性鉴定报告 |  |  | 通过验收 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： | 02年展厅扩建的房屋结构安全性鉴定报告 |  |  | 通过验收 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4： | 恐龙公园的房屋结构安全性鉴定报告 |  |  | 通过验收 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5： | 被检测建筑物的结构力学模型 |  |  | 通过验收 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 指标2： …… | 符合《房屋安全检测报告编制深度规定》 |  |  | 通过验收 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 6月底之前完成 |  |  | 8月初 | 20 | 18 |  | 由于疫情不定期、零散反复发生，项目进场时间延后1个月。 |  |
|  |  |  | 指标2： | 6月底之前完成 |  |  | 8月初 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： | 6月底之前完成 |  |  | 8月初 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4： | 6月底之前完成 |  |  | 8月初 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标5： | 6月底之前完成 |  |  | 8月初 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | 控制总成本在63.6768万元以内 |  |  | 成本控制小于63.6768万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |  |  |