附件7

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京自然博物馆科普公用设备更新及新馆建设咨询项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 左代辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67020708 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 248.7672 |  | 248.7672 | 228.341772 |  | 10 |  | 91.7% |  | 9.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 248.7672 |  | 248.7672 | 228.341772 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更新一批超龄、待报废、不符合安全标准的资产设备，购置资产能满足单位日常办公、食堂用餐、科普教学的基本需要。对新馆建设展示的重点、亮点、特色、内容框架等进行专业咨询。 |  |  |  |  |  | 已按时按量完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更新科普公用设备设施 |  | 空调20台，餐厅家具设施厨具若干；库房安装标本固定列、密集架120立方及相关设备、中性标本架8组；语音讲解系统2套、科普教室电脑4台、打印机4台、一体机4套、桌椅三套 |  | 全部完成 | 70 |  | 65 |  | 疫情影响导致部分设备物流及安装时间拖后，市价波动对价格亦有影响。 |  |
|  |  |  | 完成新馆建设相关咨询 |  | 形成1份专家意见汇总表 |  | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.1 |  |  |  |