附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 市科研院电梯升级改造及电力高压增容改造尾款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 罗欣 |  |  |  | 联系电话 |  | 68436462 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 211.657919 | 211.657919 | 188.337576 |  | 10 |  | 88.98% |  | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 211.657919 | 211.657919 | 188.337576 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成北科大厦电梯改造项目，保障新更换电梯正常运行使用。完成北科大厦高低压增容升级改造，保障电力运行平稳，满足正常办公需求。预期目标全部完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 整体完成电梯改造工程，并通过特种设备检测投入使用 | 指标1： |  | 65.657919 | 45.1240 | 40 |  | 40 |  | 性价比高省钱了 |  |
|  |  | 完成科研院高低压基础设施升级至送电完成，保障电力运行平稳，满足正常办公需求 | 指标1： |  | 146 | 143.223576 | 50 |  | 50 |  | 性价比高省钱了 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.9 |  |  |  |